**软件外包合同**

**甲方：**

**乙方： 身份证号码: (个人)**

乙方受甲方委托进行手机监控软件系统的开发工作。

双方本着相互合作、互惠互利的原则，共同协商达成如下协议：

一、项目名称：手机监控软件系统的开发。

二、内容及要求：

1、开发内容：

根据甲方的要求，乙方在规定时间内完成 **手机监控软件系统** 的开发及测试工作，该系统的功能需求见附件《手机监控软件系统需求》

2、开发时间：

（1）启动日期：甲乙双方签字盖章之日即为项目正式启动日期；

（2）完成期限：自项目正式启动，在 **两个月** 内完成产品的初验，并保证初验合格。

三、双方权利义务：

1、甲方：

（1）甲方有权利督促乙方按规定时间完成项目开发，有增加或修改内容双方需另行协商解决；在不影响进程的情况下，对于甲方的小规模变动的需求，乙方必须满足；若出现大幅度的变更，则甲乙双方商议延长开发周期。

（2）甲方完全拥有 **手机监控软件** 系统的所有权，包括使用权、著作权等所有权利；

（3）甲方应当按照协议，按时向乙方支付开发费用；

（4）甲方有责任对本合同的内容进行保密；

（5） 甲方有责任对乙方的软件开发技术进行保密，在未经乙方书面许可的情下，不得向第三方泄露。

（6）甲方有责任保密乙方的个人信息，不得向第三方泄露。

2、乙方：

（1）乙方有责任按甲方的要求在规定时间内完成项目开发，测试工作。

（2）在项目开发期间，及完毕之后，在乙方对甲方提供的维护服务期之内，由于甲方设计变更而导致的变更，若变更范围在本合同所规定的功能范围之内，乙方有义务免费为甲方修改变更内容；

（3）乙方有责任对本合同的内容进行保密；

（4）乙方有责任对甲方项目内容及其接口规范进行保密，在未经甲方书面许可的情况下，不得向第三方泄露；

（5）乙方有责任在项目终验合格完成之后，向甲方提供**6**个月的免费维护服务，此维护仅指软件bug的修改以及小范围的功能性改动；

（6）乙方有责任自行准备软件开发所需的硬件设备、开发资料及软件环境.

(7) 乙方应保证甲方所获得手机监控软件系统不含第三方软件专利收费及第三方工具收费。

（8）乙方有责任协助甲方获取该软件系统的相关资质，如苹果，安卓软件的官方上架下载。

四、费用和支付方式：

1、费用：此项目费用合计为**\_\_ \_** 元人民币

2、支付方式：

（1）第一阶段：在合同签订之后的个工作日内，支付乙方元人民币。

（2）第二阶段：在整体项目开发完成并乙方自测完毕后提交给甲方进行初验，甲方在十个工作日内完成产品的初验，如合格则向乙方提供验收合格报告。同时，乙方将软件设计相关文档交付给甲方，甲方在**\_\_**个工作日内支付乙方 元人民币。如甲方检测不合格，则乙方修改后，重新进行初验。

（3）第三阶段：在初验完成后，即开始启动终验，由甲方负责，乙方协助，完成产品的长期稳定性测试，终验时间为一个月，如有不合格的地方，则重新就算终验时间，终验合格后， 个工作日，甲方向乙方支付余款\_ 元人民币。

3、违约责任：

（1）甲方有责任按期支付乙方费用，如因甲方自身原因，未能按时交付，则每延期一天，甲方将额外支付乙方总费用的1%作为补偿；

（2）乙方有责任按期向交付甲方源代码和设计文档，实现项目中的所有功能，如因乙方自身原因，未能按时完成初验及终验，则每延期一天，甲方将扣除乙方总费用的1%作为补偿。如确因甲方原因，造成乙方未能按时交付，则乙方不承担由此造成的甲方的损失。

五、适用法律：

本合同按中华人民共和国法律解释。

六、仲裁：

对在本合同履行过程中出现的争议，双方本着友好协商的原则予以解决，如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交本地仲裁委员会，并按该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁决定对双方都有约束力。争议进行仲裁期间，除争议事外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

七、甲乙双方指定系人及联系方式

**甲方：**

**联系人：**

**联系电话：**

**乙方：**

**联系人：**

**联系电话：**

**乙方账号**：

若甲乙双方变更联系人，需要做出书面通知以告知对方。

八、其它：

本合同壹式贰份，双方各执壹份，签字盖章有效。合同附有手机监控软件系统需求，及甲方的营业执照及乙方的身份证复印件。

甲方： 乙方：

代表签字（盖章）: 代表签字（个人）:

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日